Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

отчетный период 9 месяцев 2018 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Владимировского сельского поселения» | Специалист 1 категории Борцова Т.А. ( Глава администрации поселения Изварин А.В.) | X | X | X | 2 779,2 | 2 779,2 | 252,6 | 2 452,6 | 356,2 тыс. рублей |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Специалист 1 категории Борцова Т.А. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | На обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета произведены работы по очистке внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения от снега | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 210,1 | 210,1 | 200,7 | 200,7 | 9,4 тыс. рублей экономия по торгам |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Специалист 1 категории Борцова Т.А. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | Заключен муниципальный контракт с ООО «Гуковское управление механизации» на выполнение работ по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения Владимировского сельского поселения. Проведен открытый конкурс на изготовление ПСД по капремонту автомобильных дорог в х.Большая Федоровка | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 2 569,1 | 2 569,1 | 51,9 | 2 251,9 | 346,8 тыс. рублей расходы запланированы в 4 квартале |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | Специалист 1 категории Борцова Т.А. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | Мероприятия по данной категории не производились | 01.01.2018 | 30.09.2018 | - | - | - | - | - |
| 5. | Основное мероприятие 1.4. «Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Специалист 1 категории Борцова Т.А. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | Работы по муниципальному контракту с ООО «Гуковское управление механизации» на выполнение работ по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения Владимировского сельского поселения, работы и оплачены процедура оплаты. | 01.01.2018 | 30.09.2018 | - | - | - | - | - |
| 6. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Специалист 1 категории Борцова Т.А. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | За отчетный период было заключено четыре договора на оказание услуг по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения, на очистку дорог от снега, на изготовление ПСД по капремонту (мун.контракт№ 5 от 15.02.18г., № 01588300002318000002_77396 от 13.04.18г., №26 от 08.06.18г., №27 от 08.06.18г.) | X | 30.09.2018 | X | X | X | X | Х |
| 7. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Владимировского сельского поселения» | Специалист 1 категории Борцова Т.А. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | X | X | X | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 тыс. рублей |
| 8. | Основное мероприятие 2.1. «Организация дорожного движения» | Специалист 1 категории Борцова Т.А.(Глава администрации поселения Изварин А.В.) | Проведены мероприятия для обеспечения безопасности дорожного движения улично-дородной сети населенных пунктов Владимировского сельского поселения, произведена покраска искусственных неровностей ст. Владимировской | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 тыс. рублей |
| 9. | Основное мероприятие 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения» | Специалист 1 категории Борцова Т.А.(Глава администрации поселения Изварин А.В.) | На 8 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа среди населения о соблюдении правил дорожного движения | 01.01.2018 | 30.09.2018 | - | - | - | - | - |
| 10. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Специалист 1 категории Борцова Т.А.(Глава администрации поселения Изварин А.В.) | Ведется работа по обеспечению безопасности дорожного движения улично-дородной сети населенных пунктов Владимировского сельского поселения | X | 30.09.2018 | X | X | X | X |  |
| 11. | Итого по муниципальной программе | Ответственный исполнитель муниципальной программы Владимировского сельского поселения (Специалист 1 категории Борцова Т.А. Глава администрации поселения Изварин А.В.) | X | X | X | 2 879,2 | 2 879,2 | 252,6 | 2 452,6 | 456,2 тыс. рублей |

Глава Администрации Владимировского сельского поселения                                                  А.В. Изварин

Исполнитель: Специалист 1 категории Борцова Т.А.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы»

отчетный период 9 месяцев 2018 г.

Муниципальная программа Владимировского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Владимировского сельского поселения 29.10.2013 № 97.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 2 879,2 тыс. рублей. За 69 месяцев 2018 году заключено 4 договора на сумму 2 452,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 252,6 тыс. рублей или 8,8%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Владимировского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – « Развитие транспортной  инфраструктуры Владимировского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Владимировского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 02.02.2018 № 10 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Владимировского сельского поселения и Методических рекомендаций» рраспоряжением  Администрации Владимировского сельского поселения от 29.12.2017 № 34 утвержден план реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2018 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2018 год предусмотрено 2 779,2 тыс. рублей. За 9 месяцев 2018 года заключено 4 договора на сумму 2 452,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 252,6 тыс. рублей или 9,1%.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение четырех основных мероприятий. За 9 месяцев 2018 года в установленный срок выполнены основные мероприятия (1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» и 1.4. «Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»). Реализация мероприятия 1.3 « Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» в 2018 году не планировалась.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате произведена очистка внутрипоселковых автодорог местного значения от снега, заключен и зарегистрирован муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию внутрипоселковых автомобильных  дорог местного значения Владимировского сельского поселения, а также на изготовление ПСД на капремонт автодорог х.Большая Федоровка.

На реализацию подпрограммы 2 в 2018 году предусмотрено 100,0 тыс. рублей. Заключение  договоров запланировано на октябрь месяц.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено два основных мероприятия (2.1 «Организация дорожного движения» и 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения»).

Контрольные события подпрограммы 2 выполнены в установленные сроки. В результате на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа среди населения о соблюдении правил дорожного движения.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации ммуниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 6 месяцев 2018 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи с чем принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем периоде не требуется.

Глава Администрации

Владимировского сельского поселения                                                            А.В. Изварин

Исполнитель:

Специалист 1 категории Борцова Т.А.