Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

отчетный период 9 месяцев 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Владимировского сельского поселения» | Специалист 1 категории Борцова Т.А. ( Глава администрации поселения Изварин А.В.) | X | X | X | 31 604,7 | 31 604,7 | 608,4 | 31 540,9 | 63,8 тыс. рублей |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Специалист 1 категории Борцова Т.А. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | На обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета произведены работы по грейдированию и обкосу внутрипоселковых дорог. | 01.01.2020 | 30.09.2020 | 567,0 | 567,0 | 359,7 | 503,2 | 63,8 тыс. рублей экономия по торгам |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Специалист 1 категории Борцова Т.А. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | Заключено 2 муниципальных контракта на выполнение капитального ремонта внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения Владимировского сельского поселения в х. Большая Федоровка, работы выполнены. | 01.01.2020 | 30.09.2020 | 31 037,7 | 31 037,7 | 248,7 | 31 037,5 | - |
| 6. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Специалист 1 категории Борцова Т.А. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | За отчетный период было заключено двенадцать контрактов на оказание услуг по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения, на ямочный ремонт (мун.контракт №21 от 27.03.20г., №24 от 21.04.20г., №25 от 21.04.20г., №30 от 22.04.20г., №30 от 22.04.20г., №0158300002320000003_77396 от 22.04.20г., №0158300002320000004_77396 от 22.04.20г., №32 от 22.04.20г., №33 от 22.04.20г., №39 от 08.06.20г., №43 от 10.06.20г., №44 от 18.06.20г., №48, 49 от 03.07.20г.№54 от 21.07.20г., №58 от 27.08.20г.) | X | 30.09.2020 | X | X | X | X | Х |
| 7. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Владимировского сельского поселения» | Специалист 1 категории Борцова Т.А. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | X | X | X | 70,0 | 70,0 | - | - | 70,0 тыс. рублей |
| 8. | Основное мероприятие 2.1. «Организация дорожного движения» | Специалист 1 категории Борцова Т.А.(Глава администрации поселения Изварин А.В.) | Проведены мероприятия для обеспечения безопасности дорожного движения улично-дородной сети населенных пунктов Владимировского сельского поселения, произведена покраска искусственных неровностей ст. Владимировской | 01.01.2020 | 30.09.2020 | 70,0 | 70,0 | - | - | 70,0 тыс. рублей |
| 9. | Основное мероприятие 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения» | Специалист 1 категории Борцова Т.А.(Глава администрации поселения Изварин А.В.) | На 5 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа среди населения о соблюдении правил дорожного движения | 01.01.2020 | 30.09.2020 | - | - | - | - | - |
| 10. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Специалист 1 категории Борцова Т.А.(Глава администрации поселения Изварин А.В.) | Ведется работа по ремонту системы видеонаблюдения в целях безопасности дорожного движения ст.Владимировская | X | 30.09.2020 | X | X | X | X |  |
| 11. | Итого по муниципальной программе | Ответственный исполнитель муниципальной программы Владимировского сельского поселения (Специалист 1 категории Борцова Т.А. Глава администрации поселения Изварин А.В.) | X | X | X | 31 674,7 | 31 674,7 | 608,4 | 31 540,9 | 133,8 тыс. рублей |

Глава Администрации Владимировского сельского поселения                                                  А.В. Изварин

Исполнитель: Специалист 1 категории Борцова Т.А.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы»

отчетный период 9 месяцев 2020 г.

Муниципальная программа Владимировского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Владимировского сельского поселения 20.12.2018 № 105.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 31 674,7 тыс. рублей. За 9 месяцев 2020 году заключено 16 договоров на сумму 31 540,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 608,4 тыс. рублей или 1,9%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Владимировского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – « Развитие транспортной  инфраструктуры Владимировского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Владимировского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 02.02.2020 № 10 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Владимировского сельского поселения и Методических рекомендаций» рраспоряжением  Администрации Владимировского сельского поселения от 20.12.2019 № 27 утвержден план реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2020 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2020 год предусмотрено 31 604,7 тыс. рублей. За 9 месяцев 2020 года заключено 16 договоров на сумму 31 540,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 608,4 тыс. рублей или 1,9%.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение четырех основных мероприятий. За 9 месяцев 2020 года в установленный срок выполнены основные мероприятия (1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате произведено грейдирование и обкос внутрипоселковых автодорог местного значения Владимировского сельского поселения.

На реализацию подпрограммы 2 в 2020 году предусмотрено 70,0 тыс. рублей. Заключение  договоров запланировано на август месяц.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено два основных мероприятия (2.1 «Организация дорожного движения» и 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения»).

Контрольные события подпрограммы 2 выполнены в установленные сроки. В результате на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа среди населения о соблюдении правил дорожного движения.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации ммуниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 9 месяцев 2020 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи с чем принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем периоде не требуется.

Глава Администрации

Владимировского сельского поселения                                                            А.В. Изварин

Исполнитель:

Специалист 1 категории Борцова Т.А.