Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

отчетный период 9 месяцев 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> |  | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Владимировского сельского поселения» | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. ( Глава администрации поселения Изварин А.А.) |  | X | X | X | 3 058,1 | 3 058,1 | 2 351,4 | 2 857,4 | 200,7 тыс. рублей |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) |  | На обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета произведены работы по установке недостающих барьерных ограждений. | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 3 058,1 | 3 058,1 | 2 351,4 | 2 857,4 | 200,7 тыс. рублей |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) |  | Выполнение капитального ремонта внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения Владимировского сельского поселения не запланировано | 01.01.2022 | 30.09.2022 | - | - | - | - | - |
| 6. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) |  | За отчетный период было заключено 7 контрактов на оказание услуг по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения, на обкос придорожной зоны, ремонт автодорожного покрытия, грейдирование (мун.контракт №36 от 09.06.22г.,№41 от 18.07.22г., №44 от27.07.22г., №015830000232200000_77396 от 22.07.22г., №47 от 05.08.22г., №49 от 22.08.22г.) | X | 30.09.2022 | X | X | X | X | Х |
| 7. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Владимировского сельского поселения» |  | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | X | X | X | - | - | - | - | - |
| 8. | Основное мероприятие 2.1. «Организация дорожного движения» |  | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | Проведены мероприятия для обеспечения безопасности дорожного движения улично-дородной сети населенных пунктов Владимировского сельского поселения | 01.01.2022 | 30.09.2022 | - | - | - | - | - |
| 9. | Основное мероприятие 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения» |  | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | На 8 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа среди населения о соблюдении правил дорожного движения | 01.01.2022 | 30.09.2022 | - | - | - | - | - |
| 10. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. |  | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | Ведется работа по мониторингу безопасности дорожного движения | X | 30.09.2022 | X | X | X | X |  |
| 11. | Итого по муниципальной программе |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Владимировского сельского поселения (Специалист 1 категории Череватенко Е.В., Глава администрации поселения Изварин А.А.) | X | X | X | 3 058,1 | 3 058,1 | 2 351,4 | 2 857,4 | 200,7 тыс. рублей |

Глава Администрации Владимировского сельского поселения                                                  А.А. Изварин

Исполнитель: Специалист 1 категории Череватенко Е.В.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы»

отчетный период 9 месяцев 2022 г.

Муниципальная программа Владимировского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Владимировского сельского поселения 20.12.2018 № 105.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 3 058,1 тыс. рублей. За 9 месяцев 2022 году заключено 7 муниципальных контрактов на сумму 2 857,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2 351,4 тыс. рублей или 76,9%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Владимировского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – « Развитие транспортной  инфраструктуры Владимировского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Владимировского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 02.02.2021 № 10 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Владимировского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением  Администрации Владимировского сельского поселения от 17.12.2021 № 27 утвержден план реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2022 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2022 год предусмотрено 3 058,1 тыс. рублей. За 9 месяцев 2022 году заключен 7 муниципальных контрактов на сумму 2 857,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2 351,4 тыс. рублей или 76,9%.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение четырех основных мероприятий. За 9 месяцев 2022 года в установленный срок выполнены основные мероприятия (1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате произведена установка недостающих барьерных ограждений  внутрипоселковых автодорог местного значения Владимировского сельского поселения.

На реализацию подпрограммы 2 в 2022 году предусмотрено 0,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено два основных мероприятия (2.1 «Организация дорожного движения» и 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения»).

Контрольные события подпрограммы 2 выполнены в установленные сроки. В результате на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа среди населения о соблюдении правил дорожного движения.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации ммуниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 9 месяцев 2022 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи с чем принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем периоде не требуется.

Глава Администрации

Владимировского сельского поселения                                                            А.А. Изварин

Исполнитель:

Специалист 1 категории Череватенко Е.В.