**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 20.12.2024 № 126

ст. Владимировская

**О внесении изменений в**

**постановление Администрации**

**Владимировского сельского поселения**

**от 20.12.2018 № 105**

 В целях реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие транспортной системы», руководствуясь статьей 37 Устава муниципального образования «Владимировское сельское поселение», Администрация Владимировского сельского поселения -

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести в постановление Администрации Владимировского сельского поселения от 20.12.2018 № 105 «Об утверждении муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие транспортной системы» изменения, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования, но не ранее 01.01.2025г., и распространяется на правоотношения, возникшие начиная с формирования муниципальных программ Владимировского сельского поселения для составления проекта бюджета Владимировского сельского поселения Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Владимировского

сельского поселения А.А. Изварин

Приложение

 к постановлению

Администрации

Владимировского

 сельского поселения

от 20.12.2024г. № 126

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление Администрации Владимировского сельского поселения от 20.12.2018 № 105 «Об утверждении муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

1. В преамбуле слова «от 02.02.2018 № 10 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Владимировского сельского поселения и Методических рекомендаций» заменить словами «от 12.07.2024 № 78 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Владимировского сельского поселения»

2. Приложение №1 изложить в редакции:

«Приложение № 1 к постановлению

Администрации

Владимировского сельского поселения от 20.12.2018 №105

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Владимировского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

Муниципальной программы Владимировского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

1. Оценка текущего состояния сферы

реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

Муниципальная программа Владимировского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее также – муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Владимировского сельского поселения.

Транспорт – одна из важнейших базовых отраслей экономики, ее функционирование непосредственно влияет на социально-экономическое развитие и безопасность Владимировского сельского поселения. В последние годы транспортный комплекс в целом удовлетворял спрос на перевозки пассажиров и грузов.

В Владимировском сельском поселении наблюдается устойчивый рост всех показателей работы транспортной системы. Основной вклад в грузооборот транспорта общего пользования вносит транспорт по перевозке щебеночной продукции на которую стабильно приходится порядка 70,0 процента суммарного грузооборота.

Относительно важнейшего показателя в сфере транспорта «Смертность от дорожно-транспортных происшествий» необходимо отметить, что в Владимировском сельском поселении его значение устойчиво держится на нулевом уровне.

2. Описание приоритетов и целей

муниципальной политики Владимировского сельского поселения

в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами являются:

обеспечение транспортного сообщения внутри населенных пунктов поселения;

обеспечение доступности и качества предоставляемых транспортных услуг в соответствии с социальными стандартами;

повышение комплексной безопасности и развития транспортной системы Владимировского сельского поселения.

С учетом приоритетов определена цель муниципальной программы – повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Владимировского сельского поселения с целью сокращения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий до 0 человек.

3. Задачи

муниципального управления, способы их эффективного

решения в сфере реализации муниципальной программы

Основные задачи муниципального управления в сфере развития транспортной системы в Владимировском сельском поселении:

увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям;

создание безопасных условий передвижения транспортных средств и пешеходов на дорогах Владимировского сельского поселения.

II. ПАСПОРТ

муниципальный программы Ростовской области «Развитие транспортной системы»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Куратор муниципальной программы  | – | Изварин Алексей Александрович, глава Администрации Владимировского сельского поселения |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Администрация Владимировского сельского поселения (Изварин Алексей Александрович, глава Администрации Владимировского сельского поселения) |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы  | – | этап I: 2019 – 2023 годы;этап II: 2024 – 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы | – | повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Владимировского сельского поселения с целью сокращения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий до 0 человек |
|
|
| 1.5. | Финансовое обеспечение муниципальной программы | – |  38 864,0 тыс. рублей:этап I: 38 541,8 тыс. рублей; этап II: 322,2 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области | – | - |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя  | Уровень показателя | Признак возрас-тания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показа-теля | Базовое значение показателя  | Значения показателя  | Документ  | Ответст-венный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Инфор-мацион-ная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы «Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Владимировского сельского поселения с целью сокращения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий до 0 человек» |  |
| 1.1. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | МП  | возра-стание | процентов | ведомст-венный | 50 | 2023 | 50,2 | 50,3 | 50,4 | 55,0 | - | Администрация Владимировского сельского поселения | - | – |
| 1.2. | Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий | МП | убывание | человек | ведомст-венный | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Администрация Владимировского сельского поселения | - | – |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача структурного элемента  | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»Ответственный за реализацию: Администрация Владимировского сельского поселения.Срок реализации: 2025 – 2030 годы |
| 1.1. | Обеспечено проведение ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | обеспечение восстановления и повышения транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети автомобильных дорог местного значения в полном объеме | доля автомобильных дорог местного значения, соответствую-щих нормативным требованиям; доля дорожной сети , соответствующая нормативным требованиям |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Владимировского поселения»Ответственный за реализацию: Администрация Владимировского сельского поселения.Срок реализации: 2025 – 2030 годы |
| 2.1. | Обеспечена организация дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | обеспечено повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | смертность в результате дорожно-транспортных происшествий |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |
| 2024 | 2025  | 2026 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Владимировского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (всего), в том числе: | 322,2 | – | – | 322,2 |
| бюджет поселения (всего), из них: | 322,2 | – | – | 322,2 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | 322,2 | – | – | 322,2 |
| бюджета района | 322,2 | – | – | 322,2 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них», в том числе: | 322,2 | – | – | 322,2 |
| бюджет поселения (всего), из них: | 322,2 | – | – | 322,2 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | 322,2 | – | – | 322,2 |
| бюджета района | 322,2 | – | – | 322,2 |
| 8. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Владимировского поселения», в том числе: | – | – | – | – |
| бюджет поселения (всего), из них: | – | – | – | – |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | – | – | – | – |
| бюджета района | – | – | – | – |

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных

дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | ‒ | Администрация Владимировского сельского поселения (Череватенко Елена Валерьевна, специалист первой категории по благоустройству) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Владимировского сельского поселения | ‒ | муниципальная программа Владимировского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя  | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | Значения показателя по годам реализации | Ответственныйза достижение показателя | Информа-ционная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено проведение ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» |
| 1.1. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | возрастание | КПМ | кило-метров | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | - | Администрация Владимировского сельского поселения | – |

Примечание.

Используемые сокращения:

КПМ – комплекс процессных мероприятий;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата)  | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результата по годам реализации |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено проведение ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено восстановление и повышение транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в полном объеме» | приобретение товаров, работ и услуг | обеспечено выполнение дорожных работ, направленных на восстановление и повышение транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, обеспечено достижение показателей | условных единиц(штук) | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |

# 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов  | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |
| 2024 | 2025  | 2026 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» (всего), в том числе: | Х | 322,2 | - | - | 322,2 |
| бюджет поселения (всего), из них: | 322,2 | - | - | 322,2 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено восстановление и повышение транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в полном объеме» (всего), в том числе: | Х | 322,2 | - | - | 322,2 |
| бюджет поселения (всего), из них: | 322,2 | - | - | 322,2 |
|  | 951 04 09 01 4 01 20060 240 | 322,2 | - | - | 322,2 |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

# 5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование органа местного самоуправления Владимировского сельского поселения, организации, ФИО, должность) | Вид подтверждающего документа  | Информационная система (источник данных)  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено проведение ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено восстановление и повышение транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в полном объеме» | Х | Администрация Владимировского сельского поселения (Череватенко Е.В., специалист первой категории по благоустройству) | – | информационная система отсутствует |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок | 10 января 2025 г.10 января 2026 г.10 января 2027 г. | Администрация Владимировского сельского поселения (Череватенко Е.В., специалист первой категории по благоустройству) | ИКЗ в плане-графике закупок | - |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. Заключены муниципальные контракты (договора) | 25 декабря 2025 г.25 декабря 2026 г.25 декабря 2027 г. | Администрация Владимировского сельского поселения (Череватенко Е.В., специалист первой категории по благоустройству) | муниципальный контракт (договор) | - |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.3.Муниципальные контракты (договора) включены в реестр контрактов | 25 декабря 2025 г.25 декабря 2026 г.25 декабря 2027 г. | Администрация Владимировского сельского поселения(Череватенко Е.В., специалист первой категории по благоустройству) | Реестр контрактов | - |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту (договору) | 30 декабря 2025 г.30 декабря 2026 г.30 декабря 2027 г. | Администрация Владимировского сельского поселения (Череватенко Е.В., специалист первой категории по благоустройству) | платежный документ | - |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

IV. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Владимировского поселения»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Владимировского поселения» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | ‒ | Администрация Владимировского сельского поселения (Череватенко Елена Валерьевна, специалист первой категории по благоустройству) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Владимировского сельского поселения | ‒ | муниципальная программа Владимировского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя  | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | Значения показателя по годам реализации | Ответственный за достижение показателя | Информа-ционная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена организация дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» |
| 1.1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | убывание | КПМ | человек | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Владимировского сельского поселения | – |

Примечание.

Используемые сокращения:

КПМ – комплекс процессных мероприятий;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата)  | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результата по годам реализации |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена организация дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» | приобретение товаров, работ и услуг | обеспечено выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | условных единиц(штук) | – | 2023 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

# 4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов  | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |
| 2024 | 2025  | 2026 | Всего |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Владимировского поселения» (всего), в том числе: | Х | - | - | - | - |
| бюджет поселения (всего), из них: | - | - | - | - |
| 2. | Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» (всего), в том числе: | Х | - | - | - | - |
| бюджет поселения (всего), из них: | - | - | - | - |
| Х | 951 04 09 04 4 02 20070 240 | - | - | - | - |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

# 5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование органа местного самоуправления Владимировского сельского поселения, организации, ФИО, должность) | Вид подтверждающего документа  | Информационная система (источник данных)  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена организация дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено восстановление и повышение транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в полном объеме» | Х | Администрация Владимировского сельского поселения (Череватенко Е.В., специалист первой категории по благоустройству) | - | - |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок | 10 января 2025 г.10 января 2026 г.10 января 2027 г. | Администрация Владимировского сельского поселения (Череватенко Е.В., специалист первой категории по благоустройству) | ИКЗ в плане-графике закупок | - |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. Заключены муниципальные контракты (договора) | 25 декабря 2025 г.25 декабря 2026 г.25 декабря 2027 г. | Администрация Владимировского сельского поселения (Череватенко Е.В., специалист первой категории по благоустройству) | муниципальный контракт (договор) | - |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.3.Муниципальные контракты (договора) включены в реестр контрактов | 25 декабря 2025 г.25 декабря 2026 г.25 декабря 2027 г. | Администрация Владимировского сельского поселения(Череватенко Е.В., специалист первой категории по благоустройству) | Реестр контрактов | - |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам (договорам) | 30 декабря 2025 г.30 декабря 2026 г.30 декабря 2027 г. | Администрация Владимировского сельского поселения (Череватенко Е.В., специалист первой категории по благоустройству) | платежный документ | - |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.