Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Владимировского сельского поселения »

отчетный период 01.07.2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Владимировского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие: Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов | Специалист 1 категории Рудакова Н.Л. ( Глава поселения Изварин А.В.) | В сфере управления многоквартирными домами работает одна управляющая организация ООО «РКС». В первом полугодии 2014 года в соответствии с ч.7 ст.170 Жилищного кодекса РФ определен способ формирования фонда капитального ремонта в отношении многоквартирных домов на счете регионального оператора – «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту», данный способ ведет к улучшению техническому состоянию МКД, улучшению условий проживания граждан. | 01.01.2014 | 30.06.2014 | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятие: Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства | Специалист 1 категории Рудакова Н.Л. ( Глава поселения Изварин А.В.) | В целях повышения уровня и качественной питьевой водой, проведены обследования и дезинфекции объектов забора воды поселения (договор №267/060/20, №266/060/163 от 14.03.2014г.). Произведены ремонтные работы по замене труб центральной магистрали подачи воды в ст. Владимировская (договор №11 от 06.06.2014г.). | 01.01.2014 | 30.06.2014 | 104,0 | 55,3 | 55,3 |
| 1.3. | Мероприятие: Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | Специалисты администрации (Глава поселения Изварин А.В.) | За прошедший период проведены сходы граждан по вопросам выбора собственниками помещений в многоквартирных домах о выборе способа формирования фонда капитального ремонта МКД, распространены информационные материалы для жителей многоквартирных домов по оплате взносов на капитальный ремонт. На сходах также были затронуты вопросы водоснабжения, качества подаваемой воды, своевременной оплаты за коммунальные услуги населения. | 01.01.2014 | 30.06.2014 | - | - | - |
| 1. | Контрольное событие подпрограммы | Специалист 1 категории Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) | За отчетный период были заключены пять договоров на оказания услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйство. Плановые работы выполнены в соответствии с установленными сроками. | X | 1 полугодие 2014 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма «Благоустройство территории Владимировского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие: Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения | Специалист 1 категории Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) | Проведены мероприятия по замене отработанных ламп уличного освещения в населенных пунктах поселения. Оплата электроэнергии за уличное освещение производится в срок. | 01.01.2014 | 30.06.2014 | 1043,5 | 261,1 | 588,1 |
| 2.2. | Мероприятие: Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов | Специалист 1 категории Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) | За истекший период производились работы по выявлению и недопущению складирования ТБО на территории поселения (договор №15 от 19.05.2014г.). В следствии чего было ликвидировано две несанкционированных свалки в х. Малое Зверево и х. Русско-Прохоровский с привлечением техники. | 01.01.2014 | 30.06.2014 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| 2.3 | Мероприятие. Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования | Специалист 1 категории Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) | Согласно утвержденного плана по благоустройству территории Владимировского сельского поселения проведены следующие виды работ: - уборка территорий поселений, предприятий и объектов жизнедеятельности, мест массового отдыха от растительного мусора и твёрдых бытовых отходов (договор №11 от02.04.2014г.); -приведены в порядок памятники (договор №44 от 07.05.2014г.) , - произведена побелка деревьев, - проведен «День древонасаждения», на котором было посажено 100 саженцев, привлечено более 50 человек; - очищена береговая полоса реки Кундрючья от мусора; -поведены субботники во всех организация поселения по наведения санитарного порядка прилегающей территории организации; - проведен обкос сорной растительности центральных улиц, мест массового скопления населения (договор № 1 от 23.03. г., №3 от 09.04., №5 от 09.04.2014г.); - проведена противоклещевая обработка мест массового скопления людей (договор №265/060/19 от 14.03.2014г.); | 01.01.2014 | 30.06.2014 | 186,2 | 65,3 | 65,3 |
| 2.4 | Мероприятие: Информирование населения по вопросам благоустройства | Специалист 1 категории Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) | Проводится регулярное информирование населения о санитарном содержании территории, прилегающей к домовладению на информационных стендах и сходах граждан | 01.01.2014 | 30.06.2014 | - | - | - |
| 2. | Контрольное событие подпрограммы | Специалист 1 категории Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) | Проведено 6 сходов граждан, где были затронуты вопросы ЖКХ и благоустройства территории поселения. Уничтожено две несанкционированных свалки на сумму 31,5 тыс.руб. Проведена противоклещевая обработка мест массового скопления граждан на сумму 5,7 тыс.руб. Посажено 100 саженцев деревьев. Было заключено 2 договора на оказание услуг в сфере благоустройства. На оказание услуг, содержание техники, приобретение расходного материала для проведения работ по благоустройству израсходовано 59,6 тыс.руб. | X | 1 полугодие 2014 | X | X | X |

Глава Владимировского сельского поселения                                                  А.В. Изварин