Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Владимировского сельского поселения»

отчетный период 6 месяцев 2017 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмот-рено муници-пальной программ-мой | предусмот-рено бюджет-ной росписью | факт на отчет-ную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Владимировского сельского поселения» | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | X | X | X | 1 341,2 | 1 341,2 | 0,0 | 31,5 | 1 309,7 запланировано на 3 и 4 квартал 2017 года |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов на 2017 год не запланировано | 01.01.2017 | 30.06.2017 | - | - | - | - | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | В целях обеспечения качественной питьевой водой, проведены обследования и дезинфекции объектов забора воды поселения. Произведены работы по текущему ремонту и замене труб центральной магистрали подачи воды в ст. Владимировская для чего были приобретены трубы и комплектующие. Произведено ограждение санитарной зоны охраны артезианской скважины ст. Владимировская. | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 1 147,2 | 1 147,2 | 0,0 | 31,5 | 1 115,7 тыс. рублей запланировано на 3 и 4 квартал 2017 года |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | За прошедший период поддержано взаимодействие со старшими многоквартирных домов, а также оказана методологическая и информационная поддержка в целях организации общих собраний. Проведено отчётное собрание обслуживающей организации перед жителями многоквартирных домов. На отчете были затронуты вопросы водоснабжения, качества подаваемой воды, своевременной оплаты за коммунальные услуги населения, предоставления льгот. | 01.01.2017 | 30.06.2017 | - | - | - | - | - |
| 5. | Основное мероприятие 1.4. Мероприятия по газификации Владимировского сельского поселения | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | На сходах граждан поднимаются вопросы о газификации поселения. Определен разработчик проекта планировки и проекта межевания территории для объекта «Межпоселковый газопровод от ГРС Садки к ст. Владимировская с отводом на с. Прохоровку Красносулинского района Ростовской области» и назначены публичные слушания. Ведется разработка расчетной схемы газоснабжения х.Русско-Прохоровский и х.Малое Зверево | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 194,0 | 194,0 | - | - | 194,0 тыс. рублей запланировано на 4 квартал 2017 года |
| 6. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | За отчетный период был заключен один договор на возмещение выпадающих доходов организации части платы граждан за коммунальные услуги. Плановые работы выполнены в соответствии с установленными сроками. | X | 30.06.2017 | X | X | X | X | Х |
| 7. | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Владимировского сельского поселения» | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | X | X | X | 1 263,5 | 1 263,5 | 570,3 | 969,5 | 294,0 запланировано на 3и 4 квартал 2017 года |
| 8. | Основное мероприятие 2.1. Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | Проведены мероприятия по приобретению и замене отработанных ламп уличного освещения в населенных пунктах поселения. Оплата электроэнергии за уличное освещение производится в срок. | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 1 001,0 | 1 001,0 | 394,5 | 787,2 | 213,8 запланировано на 3и 4 квартал 2017 года |
| 9. | Основное мероприятие 2.2. Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | За истекший период проводились работы по ликвидации несанкционированных свалок на территории поселения (ст. Владимировская, х. Большая Федоровка) с привлечением организаций хозяйствующих на территории поселения | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 запланировано на 3 и 4 квартал 2017 года |
| 10. | Основное мероприятие 2.3. Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | Согласно утвержденного плана по благоустройству территории Владимировского сельского поселения проведены следующие виды работ: - уборка территории поселения, предприятий и объектов жизнедеятельности, мест массового отдыха от растительного мусора и твёрдых бытовых отходов -к 72-й годовщине Победы ВОВ проведены благоустроительные работы памятников ВОВ ст.Владимировская, х.Б.Федоровка, х.Русско-Прохоровский; - произведена побелка деревьев, - проведен «День древонасаждения», на котором было посажено 50 саженцев, привлечено более 30 человек; - субботники во всех организация поселения по наведения санитарного порядка прилегающей территории организации; - обкос сорной растительности центральных улиц, мест массового скопления населения, - проведена противоклещевая обработка мест массового скопления людей; - приобретена газонокосилка и комплектующие к трактору; | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 232,5 | 232,5 | 175,7 | 182,3 | 50,2 запланировано на 3 и 4 квартал 2017 года |
| 11. | Основное мероприятие 2.4. Информирование населения по вопросам благоустройства | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | Проводится регулярное информирование населения о санитарном содержании территории, прилегающей к домовладению на информационных стендах и сходах граждан | 01.01.2017 | 30.06.2017 | - | - | - | - | - |
| 12. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | Проведено 4 схода граждан, где были затронуты вопросы ЖКХ и благоустройства территории поселения. За отчетный период заключен 2 договора на проведение мероприятий по приобретению и замене отработанных ламп уличного освещения в населенных пунктах поселения - договор №13 от 03.04.17г., мун. контракт №14 от 26.04.17г.; Проведена противоклещевая обработка мест массового скопления граждан (договор №915/060 от 13.03.17г.); Посажено 50 саженцев деревьев. Был заключено 3 договора на оказание услуг в сфере благоустройства (телематические услуги связи «76-17-ТК от 17.01.17г., уборка мусора – договор № 3 от 03.04.17г., ремонт памятника - договор № 4 от 02.05.17г.). На оказание услуг, содержание техники, приобретение расходных материалов для проведения работ по благоустройству заключено 10 договоров (хозяйственные товары мун. контракт №8 от 09.03.17г., № 8а от 03.04.17г., №15 от 26.04.17г., №20 от 15.06.17г., газонокосилка – м/к №18 от 02.05.17г.; запчасти к технике – договор № 7 от 01.03.17г.; №17 от 02.05.17г., №19 от 12.05.17г., дизельное топливо -мун. контр. №10 от 05.04.17г.; посадочный материал №12 от 21.04.17г.). | X | 30.06.2017 | X | X | X | X | Х |
| 13. | Итого по муниципальной программе | Ответственный исполнитель муниципальной программы Владимировского сельского поселения (Ведущий специалист Рудакова Н.Л., Глава администрации поселения Изварин А.В.) | X | X | X | 2 604,7 | 2 604,7 | 570,3 | 1 001,0 | 1 603,7 |

Глава Администрации Владимировского сельского поселения                                                                                  А.В. Изварин

Исполнитель

Ведущий специалист  Рудакова Н.Л.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Владимировского сельского поселения»

отчетный период 6 месяцев 2017 г.

Муниципальная программа Владимировского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Владимировского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Владимировского сельского поселения 24.10.2013 №  95.

На реализацию муниципальной программы в 2017 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 2 604,7 тыс. руб. За 6 месяцев 2017 году заключено 14 договоров на сумму 1 001,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 570,3 тыс. рублей или 21,9%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Владимировского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Владимировского сельского поселения»;

Подпрограмма 2 – «Благоустройство территории Владимировского сельского поселения».

В соответствии с постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 05.09.2013 № 75 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Владимировского сельского поселения и Методических рекомендаций», распоряжением Администрации Владимировского сельского поселения от 27.12.2016 № 16 утвержден план реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Владимировского сельского поселения»  на 2017 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Владимировского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2017 год предусмотрено 1 341,2 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение четырех основных мероприятий.

Мероприятие 1.1. «Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов» на 2017 год не запланировано, мероприятия 1.3. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» и 1.4. «Мероприятия по газификации Владимировского сельского поселения» исполнены в установленный срок.

Мероприятие 1.2 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства». В 2017 году заключено 1 договор на сумму 31,5 тыс. рублей на возмещение выпадающих доходов организации части платы граждан за коммунальные услуги.

По контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 6 месяцев 2017 г. достигнуты следующие результаты:

- поддержано взаимодействие со старшими многоквартирных домов, а также оказана   методологическая и информационная поддержка в целях  организации общих собраний. Проведено отчётное собрание обслуживающей организации перед жителями многоквартирных домов.  На отчете были затронуты вопросы водоснабжения, качества подаваемой воды, своевременной оплаты  за коммунальные услуги населения, предоставления льгот.

На реализацию подпрограммы 2 «Благоустройство территории Владимировского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2) в 2017 году предусмотрено 1 263,5 тыс. рублей. Заключено 13 договоров на сумму 969,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 570,3 тыс. рублей или 45,1 %.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнены три основных мероприятия:

-  2.1 « Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» - заключено 2 договора на проведение  мероприятий по оплате уличного освещения, а также по приобретению и замене отработанных ламп уличного освещения в населенных пунктах поселения на сумму 394,5 тыс. рублей или 39,4%;

- 2.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» заключен договор на ликвидации несанкционированных свалок территории поселения;

-  2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» - заключены муниципальные контракты и договора по уборки территории поселения, обкосу сорной растительности, по противоклещевой обработки мест массового пребывания людей, на приобретение запчастей к технике, на приобретение запасных частей для газонокосилки, приобретение дизельного топлива, приобретение хоз. товаров для проведения субботников и благоустраительных работ, приобретение газонокосилки на сумму 182,3 тыс. рублей или 78,4%;

- 2.4. «Информирование населения по вопросам благоустройства» исполнено  в установленный срок.

По контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам 6 месяцев 2017 г. достигнуты следующие результаты:

- проведено 6 сходов граждан, где были затронуты вопросы ЖКХ и благоустройства территории поселения;

- проведены  мероприятия по приобретению и замене отработанных ламп уличного освещения в населенных пунктах поселения;

- проведена противоклещевая обработка мест массового скопления граждан;

- проведены субботники, посадка деревьев;

- заключены  договора на оказание услуг в сфере благоустройства (уборка мусора, обкос сорной растительности,).

-  для проведения работ по благоустройству оказаны услуги по содержанию техники, приобретены расходные материалы.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Владимировского сельского поселения» на 2017 год по итогам 6 месяцев 2017 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи с чем принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем периоде не требуется.

Глава Администрации

Владимировского

сельского поселения                                                                         А.В.Изварин

Исполнитель:

Ведущий специалист по правовой,

кадровой и архивной работе – Рудакова Н.Л.