Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

отчетный период 6 месяцев 2017 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> |  | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Владимировского сельского поселения» | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. ( Глава администрации поселения Изварин А.В.) |  | X | X | X | 1 030,5 | 1 060,5 | 188,3 | 295,9 | 642,0 тыс. рублей |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) |  | На обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета произведены работы по очистке внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения от снега, произведен обкос придорожной полосы | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 830,3 | 830,0 | 188,3 | 95,7 | 642,0 запланировано на 3 и 4 квартал 2017 года |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) |  | Заключен и передан на регистрирацию муниципальный контракт с ООО «Гуковское управление механизации» на выполнение работ по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения Владимировского сельского поселения. Возвращены остатки средств дорожного фонда в бюджет муниципального района. | 01.01.2017 | 30.06.2017 | - | - | - | - | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) |  | Мероприятия по данной категории не производились | 01.01.2017 | 30.06.2017 | - | - | - | - | - |
| 5. | Основное мероприятие 1.4. «Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) |  | Работы по муниципальному контракту с ООО «Гуковское управление механизации» на выполнение работ по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения Владимировского сельского поселения запланированы на август 2017 года | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 200,2 | 200,2 | 0,0 | 200,2 | - |
| 6. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) |  | За отчетный период было заключено восемь договоров на оказание услуг по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения: на очистку дорог от мусора (дог№ 1 от 10.03.17г., № 2 от 03.04.17г., №5 от 02.05.17г., №8 от 01.06.17, №9 от 01.06.17г. ); на обкос придорожной полосы от сорной растительности (№ 6 от 02.05.17г., № 7 от 02.05.17г, № 10 от 01.06.17г.). Заключен и передан на регистрирацию муниципальный контракт с ООО «Гуковское управление механизации» на выполнение работ по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения Владимировского сельского поселения (№ 015830000231700001_77396 от 04.07.17г.) работы по контракту запланированы на август 2017 года | X | 30.06.2017 | X | X | X | X | Х |
| 7. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Владимировского сельского поселения» |  | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | X | X | X | 120,0 | 120,0 | - | - | 120,0 тыс. рублей |
| 8. | Основное мероприятие 2.1. «Организация дорожного движения» |  | Ведущий специалист Рудакова Н.Л.(Глава администрации поселения Изварин А.В.) | Проведены мероприятия по изготовлению дорожных знаков, необходимых для обеспечения безопасности дорожного движения улично-дородной сети населенных пунктов Владимировского сельского поселения, произведена установка искусственных неровностей ст. Владимировской | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 120,0 | 120,0 | - | - | 120,0 тыс. рублей |
| 9. | Основное мероприятие 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения» |  | Ведущий специалист Рудакова Н.Л.(Глава администрации поселения Изварин А.В.) | На 6 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа среди населения о соблюдении правил дорожного движения | 01.01.2017 | 30.06.2017 | - | - | - | - | - |
| 10. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. |  | Ведущий специалист Рудакова Н.Л.(Глава администрации поселения Изварин А.В.) | Ведется работа по установке системы видеонаблюдения в целях безопасности дорожного движения ст.Владимировская | X | 30.06.2017 | X | X | X | X |  |
| 11. | Итого по муниципальной программе |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Владимировского сельского поселения (ведущий специалист Рудакова Н.Л. Глава администрации поселения Изварин А.В.) | X | X | X | 1 150,5 | 1 150,5 | 188,3 | 295,9 | 854,6 тыс. рублей |

Глава Администрации Владимировского сельского поселения                                                  А.В. Изварин

Исполнитель: Ведущий специалист Рудакова Н.Л.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы»

отчетный период 6 месяцев 2017 г.

Муниципальная программа Владимировского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Владимировского сельского поселения 29.10.2013 № 97.

На реализацию муниципальной программы в 2017 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 1 150,5 тыс. рублей. За 6 месяцев 2017 году заключено 8 договоров на сумму 295,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 188,3 тыс. рублей или 16,4%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Владимировского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – « Развитие транспортной  инфраструктуры Владимировского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Владимировского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 05.09.2013 № 75 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Владимировского сельского поселения и Методических рекомендаций» рраспоряжением  Администрации Владимировского сельского поселения от 18.01.2017 № 4 утвержден план реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2017 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2017 год предусмотрено 1 030,5 тыс. рублей. За 6 месяцев 2017 года заключено 8 договоров на сумму 295,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 188,3 тыс. рублей или 16,4%.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение четырех основных мероприятий. За 6 месяцев 2017 года в установленный срок выполнены основные мероприятия (1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» и 1.4. «Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»). Реализация мероприятия 1.3 « Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» в 2017 году не планировалась.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате произведена очистка внутрипоселковых автодорог местного значения от мусора, произведен обкос придорожной полосы, заключен и зарегистрирован муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию внутрипоселковых автомобильных  дорог местного значения Владимировского сельского поселения.

На реализацию подпрограммы 2 в 2017 году предусмотрено 120,0 тыс. рублей. Заключение  договоров запланировано на август месяц.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено два основных мероприятия (2.1 «Организация дорожного движения» и 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения»).

Контрольные события подпрограммы 2 выполнены в установленные сроки. В результате на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа среди населения о соблюдении правил дорожного движения.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации ммуниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 6 месяцев 2017 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи с чем принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем периоде не требуется.

Глава Администрации

Владимировского сельского поселения                                                            А.В. Изварин

Исполнитель:

Ведущий специалист Рудакова Н.Л.