Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

отчетный период 9 месяцев 2016 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> |  | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Владимировского сельского поселения» | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. ( Глава поселения Изварин А.В.) |  | X | X | X | 917,7 | 917,7 | 131,5 | 535,4 | 382,3 тыс. рублей |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) |  | На обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета произведены работы по очистке внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения от снега, произведен обкос придорожной полосы, отсыпка и грейдирование дорог | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 704,6 | 704,6 | 122,5 | 322,3 | 382,3 запланировано на 4 квартал 2016 года |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) |  | Заключен и зарегистрирован муниципальный контракт с ООО «Гуковское управление механизации» на выполнение работ по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения Владимировского сельского поселения. | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 204,1 | 204,1 | 0,0 | 204,1 | 204,1 тыс. рублей в связи с отсутствием областных денег |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) |  | Мероприятия по данной категории не производились | 01.01.2016 | 30.09.2016 | - | - | - | - | - |
| 5. | Основное мероприятие 1.4. «Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) |  | Работы по муниципальному контракту с ООО «Гуковское управление механизации» на выполнение работ по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения Владимировского сельского поселения выполнены в срок | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 |
| 6. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) |  | За отчетный период было заключено девять договоров на оказание услуг по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения: на очистку дорог от снега (дог№ 1 от 11.01.16г., № 17/16 от 11.01.16г.); на обкос придорожной полосы от сорной растительности (№ 3 от 01.03.16г., № 7 от 20.05.16г, № 8 от 20.05.16г. №9 от 20.05.16г, № 10 от 01.06.16г.), на отсыпку и грейдирование (дог. №26/09 от 26.09.16г., №27/09 от 27.09.16г.). Заключен и зарегистрирован муниципальный контракт с ООО «Гуковское управление механизации» на выполнение работ по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения Владимировского сельского поселения (№ 015830000231600001_77396 от 02.05.16г.) работы по контракту выполнены в срок. | X | 30.09.2016 | X | X | X | X | Х |
| 7. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Владимировского сельского поселения» |  | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) | X | X | X | 123,0 | 123,0 | 114,9 | 114,9 | 8,1 тыс. рублей |
| 8. | Основное мероприятие 2.1. «Организация дорожного движения» |  | Ведущий специалист Рудакова Н.Л.(Глава поселения Изварин А.В.) | Проведены мероприятия по изготовлению дорожных знаков, необходимых для обеспечения безопасности дорожного движения улично-дородной сети населенных пунктов Владимировского сельского поселения, произведена установка искусственных неровностей ст. Владимировской | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 123,0 | 123,0 | 114,9 | 114,9 | 8,1 тыс. рублей |
| 9. | Основное мероприятие 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения» |  | Ведущий специалист Рудакова Н.Л.(Глава поселения Изварин А.В.) | На 7 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа среди населения о соблюдении правил дорожного движения | 01.01.2016 | 30.09.2016 | - | - | - | - | - |
| 10. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. |  | Ведущий специалист Рудакова Н.Л.(Глава поселения Изварин А.В.) | Изготовлено и установлено 20 дорожных знаков, необходимых для обеспечения безопасности дорожного движения улично-дородной сети населенных пунктов Владимировского сельского поселения (договора б/н от 28.03.16г.), установлено 4 искусственных неровности в ст.Владимировская (договор № б/н от 01.06.2016) | X | 30.09.2016 | X | X | X | X |  |
| 11. | Итого по муниципальной программе |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Владимировского сельского поселения (ведущий специалист Рудакова Н.Л. Глава поселения Изварин А.В.) | X | X | X | 1 040,7 | 1 040,7 | 246,4 | 650,3 | 390,4 тыс. рублей |

Глава Администрации Владимировского сельского поселения                                                  А.В. Изварин

Исполнитель: Ведущий специалист Рудакова Н.Л.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы»

отчетный период 9 месяцев 2016 г.

Муниципальная программа Владимировского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Владимировского сельского поселения 29.10.2013 № 97.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 1040,71 тыс. рублей. За 9 месяцев 2016 году заключено 11 договоров на сумму 650,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 246,4 тыс. рублей или 23,7%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Владимировского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – « Развитие транспортной  инфраструктуры Владимировского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – « Повышение безопасности дорожного движения на территории Владимировского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 05.09.2013 № 75 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Владимировского сельского поселения и Методических рекомендаций» рраспоряжением  Администрации Владимировского сельского поселения от 16.11.2015 № 63 утвержден план реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2016 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2016 год предусмотрено 917,7 тыс. рублей. За 9 месяцев 2016 года заключено 9 договоров на сумму 535,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 131,5 тыс. рублей или 14,3 %.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение четырех основных мероприятий. За 9 месяцев 2016 года в установленный срок выполнены основные мероприятия (1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» и 1.4. «Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»). Реализация мероприятия 1.3 « Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» в 2016 году не планировалась.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате произведена очистка внутрипоселковых автодорог местного значения от снега, произведен обкос придорожной полосы, произведена отсыпка и грейдирование дорог, заключен,  зарегистрирован и выполнен муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию внутрипоселковых автомобильных  дорог местного значения Владимировского сельского поселения.

На реализацию подпрограммы 2 в 2016 году предусмотрено 123,0 тыс. рублей. Заключено 2 договора на сумму 114,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 114,9 тыс. рублей или 93,4 %.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено два основных мероприятия (2.1 «Организация дорожного движения» и 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения»).

Контрольные события подпрограммы 2 выполнены в установленные сроки. В результате на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа среди населения о соблюдении правил дорожного движения, установлено 20 дорожных знаков, необходимых для обеспечения безопасности дорожного движения, установлено 4 искусственных неровности ст. Владимировской.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации ммуниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 9 месяцев 2016 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи с чем принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем периоде не требуется.

Глава Администрации

Владимировского сельского поселения                                                  А.В. Изварин

Исполнитель:

Ведущий специалист Рудакова Н.Л.