РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЛАДИМИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2015г.                                     № 152                       ст. Владимировская

Об утверждении Плана мероприятий

(«дорожной карты») на 2015-2017 годы

по инфраструктурному обустройству во

Владимировском сельском поселении

земельных участков, подлежащих

предоставлению для жилищного стро-

ительства семьям, имеющих трех и более

детей

Во исполнение рекомендаций Правительства Ростовской области по вопросу «О проводимой работе в части обеспечения необходимой инфраструктурой земельных участков, выделяемых на территории Ростовской области для многодетных семей, руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования «Владимировское сельское поселение», Администрация Владимировского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить План мероприятий («дорожную карту») на 2015-2017 годы инфраструктурному обустройству во Владимировском сельском поселении земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющих трех и более детей, согласно приложению.

- Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

- Контроль  оставляю за собой.

Глава Владимировского

сельского поселения                                                  А.В. Изварин

Приложение

к постановлению Администрации

Владимировского сельского поселения

от 04.12.2015г. №152

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
ПО ИНФРАСТРУКТУРНОМУ ОБУСТРОЙСТВУ ВО                    ВЛАДИМИРОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СЕМЬЯМ,

ИМЕЮЩИХ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ

1.ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Целью Плана мероприятий («дорожной карты») по инфраструктурному обустройству во Владимировском сельском  поселении Красносулинского района земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей (далее – дорожная карта), является бесплатное  предоставление в 2014-2015 годах обустроенных инфраструктурой земельных участков всем гражданам, имеющих трех и более детей, проживающим во Владимировском сельском поселении и изъявившим желание их получать с целью строительства жилья.

Из проживающих во Владимировском сельком поселении 27 семей, имеющих трех и более детей, 1 изъявила желание бесплатно получить земельный участок с целью строительства жилья.

Расчетная потребность в земле для обеспечения земельным участком 1 гражданина указанной категории составляет ориентировочно 1500м.кв.

По состоянию на 1 декабря 2015 г. во Владимировском сельском  поселении выделен 1 земельный участок. Во Владимировском сельском поселении Красносулинского района обеспечение инфраструктурой  земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющих 3 и более детей, решается в рамках муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, а также областных долгосрочных целевых программ.

Главе Владимировского сельского поселения при формировании муниципального бюджета на 2016 год и последующие годы предусматривать средства на разработку проектов планировки вышеуказанных территорий и линейных объектов, а также проектов сетей инженерных коммуникаций для территорий, приоритетных для развития

малоэтажного жилищного строительства.

В целях обеспечения данной территории инженерной инфраструктурой необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- разработка проекта планировки и межевания территории;

- выполнение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет вновь образованных земельных участков;

- вынос границ земельных участков на местность.

По результатам разработки проекта планировки земельного участка будут уточнены:

- параметры застройки;

- нагрузки на инженерную инфраструктуру (для дальнейшего решения вопросов подключения (присоединения) к инженерным сетям;

- территории, необходимые для размещения инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры, включая необходимые затраты.

Освоение данной территории позволит обеспечить 1 многодетную семью земельным участком для жилищного строительства.

Таким образом, в результате реализации «дорожной карты» предоставление земельных участков во Владимировском сельском поселении составит 1 земельный участок, что позволит обеспечить 1 многодетную семью изъявившую желание бесплатно получить земельный участок с целью строительства жилья.

2.ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ.

| №п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения мероприятий |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.1. | Разработка проекта планировки и межевания территории | - | - | - | - | - | Бюджет Владимировского сельского поселения |
| 1.1.2. | Выполнение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земельных участков | - | + | - | - | - | Бюджет Владимировского сельского поселения |
| 1.1.3. | Вынос границ земельных участков на местность | - | + | - | - | - | Бюджет Владимировского сельского поселения |
| 1.1.4. | Проектирование объектов внешнего водоснабжения и водоотведения | - | - | - | - | - | Государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» |
| 1.1.5. | Строительство объектов внешнего водоснабжения и водоотведения | - | - | - | - | - | Государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» |
| 1.1.6. | Проектирование и строительство объектов внешнего электроснабжения | - | - | - | - | - | Инвестиционная программа филиала ОАО «МРСК-Юга» - «Ростовэнерго» |
| 1.1.7. | Проектирование и строительство объектов внутриплощадочной инфраструктуры | - | - | - | - | - | Бюджет Владимировского сельского поселения |
| 1.1.8. | Предоставление 1 земельного участка | - | + | - | - | - | Дополнительное финансирование не требуется |

Примечание: «+» - выполнение мероприятий в указанном году

Глава Владимировского

сельского поселения                                             А.В. Изварин