РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЛАДИМИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.02.2016 год                                        №  24                           ст. Владимировская

О проведении мероприятий

по подготовке к весеннему паводку

В целях снижения риска от чрезвычайных ситуация в период весеннего паводка  2016 года  во исполнение ст. 30 Устава муниципального образования «Владимировское сельское поселение»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать противопаводковую комиссию по контролю,  за выполнением  мероприятий связанных с подготовкой к весеннему паводку в составе:

Председатель комиссии – Изварин А.В., глава Владимировского сельского поселения

Члены комиссии:               Изварина Ю.С. инспектр администрации

Стенькин А.А., директор ООО АФ «Дубрава»

(по согласованию)

Подлужный Н.А, директор ООО АФ «Красносулинская»

(по  согласованию)

Базаров В.А., депутат собрания депутатов

Владимировского с/п

Савин А.В.,  депутат собрания депутатов

Владимировского с/п

Аниканов А.А.,  участковый уполномоченный МО

МВД России  «Красносулинский» капитан

(по согласованию)

Скоробогатько А.В, начальник водомерного поста

(по согласованию)

2.Утвердить план мероприятий по подготовке к весеннему паводку на 2016 год.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Владимировского сельского поселения                                       А.В. Изварин

Приложение

к постановлению Главы

Владимировского сельского

поселения № 24 от 29.02.2016 г.

П  Л  А  Н

Противопаводковых мероприятий по Владимировскому  сельскому поселению

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести сходы граждан по предупреждению населения о возможной угрозе весеннего паводка | 13.03, 16.03., | Глава Владимировского сельского поселения, Специалисты сельского поселения |
| 2. | Проводить заседания противопаводковой комиссии с приглашением руководителей организаций | еженедельно | Глава Владимировского сельского поселения |
| 3. | Вести круглосуточное дежурство по населенным пунктам поселения | круглосуточно | Участковый инспектор, руководители организаций |
| 4. | Организовать работу по очистке водосливных канав, оврагов, балок, колодцев в черте арендуемых и собственных территорий | до 13.03.2016г | Руководители организаций независимо от ведомственной принадлежности |
| 5. | Создать запас пресной воды и материальных средств, для поддержания и восстановления систем жизнеобеспечения на время паводка | до 13.03.2016г | Руководители организаций |
| 6. | Провести берегоукрепляющие мероприятия | ул.Заречная, ул. Б.Хмельницкого- ст. Владимировская до 13.03.2016г. ул. Октябрьская, пер. Кольцевой - х. Б. Федоровка | Глава сельского поселения, Жители поселения |
| 7. | Определить объездные пути и маршруты эвакуации из возможных зон подтопления | до 13.03.2016г. | Глава поселения, руководители организаций |
| 8. | Вести контроль за уровнем воды реки Кундрючья | Ежедневно | Скоробогатько А.В.-начальник водомерного поста |
| 9 | Собственникам ГТС подготовить все сооружения к пропуску паводковых вод, доложить в комиссию по ЧС | до 01.04.2016 г. | Собственники прудов (арендаторы), Глава с/п, инспектор ГО ЧС |