РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЛАДИМИРОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2022 	                                                   № 36                                               ст. Владимировская

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 02.02.2018 № 10 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Владимировского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Владимировское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2021 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Владимировское сельское поселение» в сети «Интернет».

3.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Владимировского

сельского поселения                                                                                 А.А. Изварин

Приложение

к постановлению

Администрации

Владимировского

сельского поселения

от 29.03.2022 № 36

Отчет о реализации муниципальной программы

Владимировского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

за 2021 год

Раздел 1. Конкретные результаты,

достигнутые за отчетный период.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Владимировского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 06.09.2018 № 83, Администрация Владимировского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Владимировского сельского поселения 20.12.2018 № 105.

Распоряжением Администрации Владимировского сельского поселения от 18.12.2020 № 23 утвержден план реализации муниципальной программы на 2021 год.

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2021 году составил 539,8 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 539,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2021 года составило 469,8 тыс. рублей (87процентов) за счет средств бюджета района – 469,8 тыс. рублей.

В целях создания условий для  устойчивого функционирования транспортной системы Владимировского сельского поселения и повышения уровня безопасности дорожного движения ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году достигнуты следующие результаты:

- проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега; скашивание травы на обочинах дорог; очистка проезжей части дорог и обочин; грейдирование и подсыпка дорог; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильной дороги);

- с населением на сходах граждан проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения, проведены работы по восстановлению дорожных знаков.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограмма 1 – «Развитие транспортной инфраструктуры Владимировского сельского поселения» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» выполнено в полном объеме:

- проведена очистка дорог от снега в населенных пунктах Владимировского сельского поселения;

- выполнены работы по очистке проезжей части и обочин дорог от мусора, грязи и посторонних предметов в населенных пунктах поселения;

- произведен покос травы вдоль дорог в населенных пунктах.

По основному мероприятию 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» проведены - выполнены работы по восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильной дороги в х. Большая Федоровка  и в ст.Владимировская

В рамках основного мероприятия 1.3. «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства»: проведена регистрация текущих изменений в техническом паспорте внутрипоселковых дорог.

В рамках подпрограммы 2 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Владимировского сельского поселения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 2 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки количество – 2.

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Владимировского сельского поселения» в 2021 году:

По основному мероприятию 2.1 «Организация дорожного движения»:

- дорожные знаки находятся в исправном состоянии;

- оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения.

По основному мероприятию 2.2 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами»:

- проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения с населением.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2021 году, является своевременное поступление переданных полномочий, что позволило выполнить мероприятия муниципальной программы в полном объеме.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объемы и источники финансирования муниципальной программы – бюджет Владимировского сельского поселения Красносулинского района на 2021 год – 539,8 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 539,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2021 года составило 469,8 тыс. рублей (87 процентов) за счет средств бюджета района – 469,8 тыс. рублей.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы составил за 2021 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2021 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 4 показателя, по 3 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» – выполнен.

Показатель 1.1 «Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения» – плановое значение – 2 км, фактическое значение- 0 км.

Показатель 2.1 «Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий» – плановое значение – 0 человек, фактическое значение – 0 человек.

Показатель 2.2 «Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий  (количество погибших на 100 пострадавших)» – плановое значение – 0%, фактическое значение – 0%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности 
муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 0;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет _0,8_, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, составляет 0,8 , что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств Владимировского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Владимировского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 0,8.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Владимировского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Владимировского сельского поселения как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

469,8 тыс. рублей / 539,8 тыс. рублей = 0,9.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Владимировского сельского поселения рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий муниципальной программы к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Владимировского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Владимировского сельского поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,8/0,9=0,9, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,8 х 0,5 + 0,9 х 0,3 + 0,9 х 0,2 = 0,85, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы

«Развитие транспортной системы» за 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Владимировского сельского поселения» |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | 31.12. 2021 | 01.01. 2019 | 31.12. 2030 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме, в том числе включающая в себя отсыпку, обкос, очистку внутрипоселковых дорог | На обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета произведены работы по очистке внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения от снега, произведен обкос придорожной полосы, отсыпка и грейдирование дорог | - |
|  | Основное мероприятие 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | 31.12. 2021 | 01.01. 2019 | 31.12. 2030 | отремонтировать дороги с твердым покрытием автомобильных дорог | Заключены и выполнены муниципальные контракты с на капитальный ремонт двух участков автомобильных дорог местного значения в х. Большая Федоровка Владимировского сельского поселения. | - |
|  | Основное мероприятие 1.3. «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | 31.12. 2021 | 01.01. 2019 | 31.12. 2030 | составить технические и кадастровые паспорта на внутрипоселковые автомобильные дороги Владимировского сельского поселения | Изготовлены технические паспорта на автомобильные дороги | - |
|  | Основное мероприятие 1.4. «Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | 31.12. 2021 | 01.01. 2019 | 31.12. 2030 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме, в том числе включающая в капитальный ремонт внутрипоселковых дорог | Работы по капитальному ремонту двух участков автомобильных дорог местного значения в х. Большая Федоровка Владимировского сельского поселения выполнены | - |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Владимировского сельского поселения» |
| 2. | Основное мероприятие 2.1. «Организация дорожного движения» | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | 31.12. 2021 | 01.01. 2019 | 31.12. 2030 | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам Владимировского сельского поселения | Проведены мероприятия по установке дорожных знаков, необходимых для обеспечения безопасности дорожного движения улично-дорожной сети населенных пунктов Владимировского сельского поселения, произведена установка искусственных неровностей | - |
|  | Основное мероприятие 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения» | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | 31.12. 2021 | 01.01. 2019 | 31.12. 2030 | Снижение уровня нарушения правил дорожного движения среди целевых групп участников дорожного движения | На 8 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа среди населения о соблюдении правил дорожного движения | - |

### Приложение № 2

### к отчету о реализации муниципальной

### программы Владимировского сельского

### поселения «Развитие транспортной системы»

### за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | всего | 539,8 | 539,8 | 469,8 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 539,8 | 539,8 | 469,8 |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Владимировского сельского поселения» | всего | 469,8 | 469,8 | 469,8 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | бюджет района | 469,8 | 469,8 | 469,8 |
|  | бюджет поселения |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего | 389,8 | 389,8 | 389,8 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 389,8 | 389,8 | 389,8 |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1. 2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1. 3 «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Владимировского сельского поселения» | всего | 70,0 | 70,0 | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 70,0 | 70,0 | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Организация дорожного движения» | всего | 70,0 | 70,0 | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 70,0 | 70,0 | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.2 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2021 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | 50 | 50 | 50 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Владимировского сельского поселения» |
| 1.1. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,833 | 2,0 | - | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Владимировского сельского поселения |
| 2.1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | - | - | - | лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий не было |
| 2.2. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | процент | - | - | - | лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий не было |

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2021 год

Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

отчетный период 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Владимировского сельского поселения» | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. ( Глава администрации поселения Изварин А.А.) | X | X | X | 469,8 | 469,8 | 469,8 | 469,8 | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | На обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета произведены услуги по изготовлению технических паспортов на автомобильные дороги | 01.01.2021 | 30.12.2021 | 389,8 | 389,8 | 389,8 | 389,8 | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | Заключен 1 муниципальный контракт по восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильной дороги в х. Большая Федоровка и в ст.Владимировская. | 01.01.2021 | 30.12.2021 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | Мероприятия по данной категории не производились | 01.01.2021 | 30.12.2021 | - | - | - | - | - |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | За отчетный период было заключено четырнадцать контрактов на оказание услуг по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения, на ямочный ремонт, обкос и очистку от снега (мун.контракт №17 от 26.03.21г., №35/1 от 01.07.21г., №53 от 03.12.21г., №54 от 03.12.21г.) | X | 30.12.2021 | X | X | X | X | Х |
| 6. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Владимировского сельского поселения» | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | X | X | X | 70,0 | 70,0 | - | - | 70,0 тыс. рублей |
| 7. | Основное мероприятие 2.1. «Организация дорожного движения» | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | Проведены мероприятия для обеспечения безопасности дорожного движения улично-дородной сети населенных пунктов Владимировского сельского поселения, произведена покраска искусственных неровностей ст. Владимировской | 01.01.2021 | 30.12.2021 | 70,0 | 70,0 | - | - | 70,0 тыс. рублей |
| 8. | Основное мероприятие 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения» | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | На по дворовых обходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа среди населения о соблюдении правил дорожного движения | 01.01.2021 | 30.12.2021 | - | - | - | - | - |
| 9. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | Ведется работа по установке системы видеонаблюдения в целях безопасности дорожного движения ст.Владимировская | X | 30.12.2021 | X | X | X | X |  |
| 10. | Итого по муниципальной программе | Ответственный исполнитель муниципальной программы Владимировского сельского поселения (Специалист 1 категории Череватенко Е.В. Глава администрации поселения Изварин А.А.) | X | X | X | 539,8 | 539,8 | 469,8 | 469,8 | 70 тыс. рублей |