Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Владимировского сельского поселения»

отчетный период 9 месяцев 2017 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмот-рено муници-пальной программ-мой | предусмот-рено бюджет-ной росписью | факт на отчет-ную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Владимировского сельского поселения» | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | X | X | X | 1 411,2 | 1 411,2 | 167,8 | 295,5 | 1 115,7 запланировано на 4 квартал 2017 года |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов на 2017 год не запланировано | 01.01.2017 | 30.09.2017 | - | - | - | - | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | В целях обеспечения качественной питьевой водой, проведены обследования и дезинфекции объектов забора воды поселения. Заключен договор на возмещение организации части платы граждан за коммунальные услуги | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 1 147,2 | 1 147,2 | 0,0 | 31,5 | 1 115,7 тыс. рублей запланировано на 4 квартал 2017 года |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | За прошедший период поддержано взаимодействие со старшими многоквартирных домов, а также оказана методологическая и информационная поддержка в целях организации общих собраний. Проведено отчётное собрание обслуживающей организации перед жителями многоквартирных домов. На отчете были затронуты вопросы водоснабжения, качества подаваемой воды, своевременной оплаты за коммунальные услуги населения, предоставления льгот. | 01.01.2017 | 30.09.2017 | - | - | - | - | - |
| 5. | Основное мероприятие 1.4. Мероприятия по газификации Владимировского сельского поселения | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | На сходах граждан поднимаются вопросы о газификации поселения. Определен разработчик проекта планировки и проекта межевания территории для объекта «Межпоселковый газопровод от ГРС Садки к ст. Владимировская с отводом на с. Прохоровку Красносулинского района Ростовской области» и назначены публичные слушания. Заключены договора на разработку расчетной схемы газоснабжения х.Русско-Прохоровский и х.Малое Зверево | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 264,0 | 264,0 | 167,0 | 264,0 | 0,0 |
| 6. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | За отчетный период был заключен один договор на возмещение выпадающих доходов организации части платы граждан за коммунальные услуги. Плановые работы выполнены в соответствии с установленными сроками. | X | 30.09.2017 | X | X | X | X | Х |
| 7. | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Владимировского сельского поселения» | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | X | X | X | 1 263,5 | 1 263,5 | 788,8 | 1 077,0 | 186,5 запланировано на 4 квартал 2017 года |
| 8. | Основное мероприятие 2.1. Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | Проведены мероприятия по приобретению и замене отработанных ламп уличного освещения в населенных пунктах поселения. Оплата электроэнергии за уличное освещение производится в срок. | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 1 001,0 | 1 001,0 | 585,6 | 842,9 | 158,1 запланировано на 4 квартал 2017 года |
| 9. | Основное мероприятие 2.2. Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | За истекший период проводились работы по ликвидации несанкционированных свалок на территории поселения (ст. Владимировская, х. Большая Федоровка) с привлечением организаций хозяйствующих на территории поселения | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 24,9 | 5,1 запланировано на 4 квартал 2017 года |
| 10. | Основное мероприятие 2.3. Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | Согласно утвержденного плана по благоустройству территории Владимировского сельского поселения проведены следующие виды работ: - уборка территории поселения, предприятий и объектов жизнедеятельности, мест массового отдыха от растительного мусора и твёрдых бытовых отходов -к 72-й годовщине Победы ВОВ проведены благоустроительные работы памятников ВОВ ст.Владимировская, х.Б.Федоровка, х.Русско-Прохоровский; - произведена побелка деревьев, - проведен «День древонасаждения», на котором было посажено 50 саженцев, привлечено более 30 человек; - субботники во всех организация поселения по наведения санитарного порядка прилегающей территории организации; - обкос сорной растительности центральных улиц, мест массового скопления населения, - проведена противоклещевая обработка мест массового скопления людей; - приобретена газонокосилка и комплектующие к трактору; | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 232,5 | 232,5 | 203,2 | 209,2 | 23,1 запланировано на 4 квартал 2017 года |
| 11. | Основное мероприятие 2.4. Информирование населения по вопросам благоустройства | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | Проводится регулярное информирование населения о санитарном содержании территории, прилегающей к домовладению на информационных стендах и сходах граждан | 01.01.2017 | 30.09.2017 | - | - | - | - | - |
| 12. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | Проведено 8 сходов граждан, где были затронуты вопросы ЖКХ и благоустройства территории поселения. За отчетный период заключены 2 договора на проведение мероприятий по приобретению и замене отработанных ламп уличного освещения, ремонт сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения - договор №13 от 03.04.17г., мун. контракт №14 от 26.04.17г.; №27 от 04.08.17г. Заключены договора на разработку расчетной схемы газоснабжения х.Русско-Прохоровский и х.Малое Зверево (мун.контракты №25-26 от 04.07.2017), достов. опред. стоим. на ПИР ст.Владимировская (дог. №0155ПИР/2017 от 08.08.2017) Проведена противоклещевая обработка мест массового скопления граждан (договор №915/060 от 13.03.17г.); Посажено 50 саженцев деревьев. Был заключено 3 договора на оказание услуг в сфере благоустройства (телематические услуги связи «76-17-ТК от 17.01.17г., уборка мусора – договор № 3 от 03.04.17г., ремонт памятника - договор № 4 от 02.05.17г.). На оказание услуг, содержание техники, приобретение расходных материалов для проведения работ по благоустройству заключено 10 договоров (хозяйственные товары мун. контракт №8 от 09.03.17г., № 8а от 03.04.17г., №15 от 26.04.17г., №20 от 15.06.17г., газонокосилка – м/к №18 от 02.05.17г.; запчасти к технике – договор № 7 от 01.03.17г.; №17 от 02.05.17г., №19 от 12.05.17г., дизельное топливо -мун. контр. №10 от 05.04.17г.; посадочный материал №12 от 21.04.17г.). | X | 30.09.2017 | X | X | X | X | Х |
| 13. | Итого по муниципальной программе | Ответственный исполнитель муниципальной программы Владимировского сельского поселения (Ведущий специалист Рудакова Н.Л., Глава администрации поселения Изварин А.В.) | X | X | X | 2 674,7 | 2 674,7 | 956,6 | 1 372,5 | 1 302,2 |

И.о. главы Администрации Владимировского сельского поселения                                                                                  Т.А. Шубина

Исполнитель

Ведущий специалист  Рудакова Н.Л.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Владимировского сельского поселения»

отчетный период 9 месяцев 2017 г.

Муниципальная программа Владимировского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Владимировского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Владимировского сельского поселения 24.10.2013 №  95.

На реализацию муниципальной программы в 2017 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 2 674,7 тыс. руб. За 9 месяцев 2017 году заключен 21 договор на сумму 1 372,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 956,6 тыс. рублей или 35,8%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Владимировского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Владимировского сельского поселения»;

Подпрограмма 2 – «Благоустройство территории Владимировского сельского поселения».

В соответствии с постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 05.09.2013 № 75 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Владимировского сельского поселения и Методических рекомендаций», распоряжением Администрации Владимировского сельского поселения от 27.12.2016 № 16 утвержден план реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Владимировского сельского поселения»  на 2017 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Владимировского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2017 год предусмотрено 1 411,2 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение четырех основных мероприятий.

Мероприятие 1.1. «Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов» на 2017 год не запланировано, мероприятия 1.3. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» и 1.4. «Мероприятия по газификации Владимировского сельского поселения» исполнены в установленный срок.

Мероприятие 1.2 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства». В 2017 году заключено 4 договора на сумму 295,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 167,8 тыс. рублей или 11,9%.

По контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 9 месяцев 2017 г. достигнуты следующие результаты:

- поддержано взаимодействие со старшими многоквартирных домов, а также оказана   методологическая и информационная поддержка в целях  организации общих собраний. Проведено промежуточное собрание обслуживающей организации с жителями многоквартирных домов.  На отчете были затронуты вопросы водоснабжения, качества подаваемой воды, своевременной оплаты  за коммунальные услуги населения, предоставления льгот.

На реализацию подпрограммы 2 «Благоустройство территории Владимировского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2) в 2017 году предусмотрено 1 263,5 тыс. рублей. Заключено 17 договоров на сумму 1 077,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 788,8 тыс. рублей или 62,4%.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнены три основных мероприятия:

-  2.1 « Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» - заключено 2 договора на проведение  мероприятий по оплате уличного освещения, а также по приобретению, замене и утилизации отработанных ламп уличного освещения в населенных пунктах поселения на сумму 842,9 тыс. рублей или 84,2%;

- 2.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» заключен договор на ликвидации несанкционированных свалок территории поселения на сумму 24,9 тыс. рублей или 83%;

-  2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» - заключены муниципальные контракты и договора по уборки территории поселения, обкосу сорной растительности, по противоклещевой обработки мест массового пребывания людей, на приобретение запчастей к технике, на приобретение запасных частей для газонокосилки, приобретение дизельного топлива, приобретение хоз. товаров для проведения субботников и благо устроительных работ, приобретение газонокосилки на сумму 182,3 тыс. рублей или 78,4%;

- 2.4. «Информирование населения по вопросам благоустройства» исполнено  в установленный срок.

По контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам 9 месяцев 2017 г. достигнуты следующие результаты:

- проведено 8 сходов граждан, где были затронуты вопросы ЖКХ и благоустройства территории поселения;

- проведены  мероприятия по приобретению, замене и утилизации отработанных ламп уличного освещения в населенных пунктах поселения;

- проведена противоклещевая обработка мест массового скопления граждан;

- проведены субботники, посадка деревьев;

- проведена ликвидация несанкционированной свалки ст.Владимировская;

- заключены  договора на оказание услуг в сфере благоустройства (уборка мусора, обкос сорной растительности,).

-  для проведения работ по благоустройству оказаны услуги по содержанию техники, приобретены расходные материалы.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Владимировского сельского поселения» на 2017 год по итогам 9 месяцев 2017 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи с чем принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем периоде не требуется.

И.о. главы Администрации

Владимировского

сельского поселения                                                                         Т.А. Шубина

Исполнитель:

Ведущий специалист по правовой,

кадровой и архивной работе – Рудакова Н.Л.