АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЛАДИМИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

 РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14.05.2025 г. 7/1 ст.Владимировская

**Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду**

**2025-2026 годов на территории Владимировского сельского поселения**

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 13.11.2024 г. № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях подготовки потребителей к отопительному периоду 2025 - 2026 годов, Администрация Криворожского сельского поселения:

 1. Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов на территории Владимировского сельского поселения согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Разместить План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов на территории Владимировского сельского поселения на официальном сайте Администрации Владимировского сельского поселения в сети Интернет.

 3. Контроль за выполнением оставляю за собой.

Глава Администрации

Владимировского сельского поселения А.А.Изварин

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Администрации

Владимировского

сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А.Изварин

**«14» мая 2025г.**

**План мероприятия по подготовке объектов ВКХ и социальной сферы к прохождению отопительного периода 2025-2026 г.**

**по Владимировскому сельскому поселению**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемые мероприятия | Срок исполнения | Ед. измере- ния | Объем работ |
|  |  |
| 1 | Заключение договора на поставку топлива (газа) для Администрации Владимировского сельского поселения, учреждений культуры | Декабрь 2025  | тыс.м3 | 110,5 |
| 2 | Проведение ревизии систем отопления администрации и учреждения культуры | Сентябрь 2025 | шт. | 3 |
| 3 | Проведение инвентаризации водопроводных сетей | Июнь-июль 2025 | км | 15,6 |
| 4 | Проведение мероприятий готовности к отопительному сезону  | Август 2025 | шт. | 7 |
| 5 | Проведение мероприятий готовности к отопительному сезону | Сентябрь 2025 | шт. | 2 |
| 6 | выдача паспорта готовности к отопительному сезону 2025-2026 | Август 2025 | шт. | 7 |
| 7 | выдача паспорта готовности к отопительному сезону 2025-2026 | Сентябрь 2025 | шт. | 2 |